| 中 国 科学院 | 合肥物质科学研究院文件 |
| --- | --- |

科合院发资字〔2021〕9号

关于印发《中国科学院合肥物质科学研究院

共享仪器设备关键技术提升

项目管理办法》的通知

各科研单元、各部门：

为进一步保证中国科学院合肥物质科学研究院共享仪器设备的有效运行，引导和鼓励各科研单元推进科技创新能力建设，制定本办法,现予印发，请遵照执行。

合肥研究院

2021年10月16日

中国科学院合肥物质科学研究院

共享仪器设备关键技术提升项目管理办法

第一章 总  则

第一条 为进一步保证中国科学院合肥物质科学研究院（以下简称“合肥研究院”）共享仪器设备的有效运行，引导和鼓励各科研单元推进科技创新能力建设，根据《中央级科学事业单位改善科研条件专项资金管理办法》（财教〔2021〕100号）等有关文件规定，结合我单位实际情况，制定本管理办法。

第二条 本办法所称共享仪器设备关键技术提升项目（以下简称“项目”）是合肥研究院科研技术支撑体系建设的重要内容之一，是以科研工作需求为导向，能有效提升合肥研究院自主创新能力的项目。

第三条 本办法所称项目相关经费的管理和使用，必须符合国家及中国科学院有关财政制度的要求。

第四条 资产与条件保障处具体负责项目的组织管理等工作。

第二章 基本要求

第五条 项目通过对现有共享仪器设备关键技术进行改进，能够拓展仪器设备的使用功能，提高仪器设备的共享能力。

第六条 项目的基本条件：

（一）符合合肥研究院科技发展规划，具有自主知识产权。

（二）项目完成后能够促进基础研究或应用研究发展，提升实验手段，有利于学科发展。

（三）提升后的实验仪器设备可更好运行及对外开放，产生经济效益。

（四）项目周期一般不超过1年。

第三章 立项程序

第七条 合肥研究院根据科技部及财政部年度科研仪器开放共享考核及奖励情况，每年资助5个左右项目，每个项目原则上不超过30万。

第八条 资产与条件保障处负责组织项目评审，包括拟定评审方案、组织现场评审、提交评审报告、核定发放标准等。

第九条 项目负责人应在规定时间内、按规定的格式申报项目《实施方案》等评审材料，接受评审专家组的考评。项目负责人必须保证申报材料的真实性和准确性，并对材料失实所造成的后果负责。《实施方案》由资产与条件保障处、项目承担部门和项目组共同签章，一式三份分别由资产与条件保障处、项目承担部门和项目组留存，作为项目实施、经费拨付及验收的依据。

第十条 项目择优资助。资产与条件保障处根据评审意见提出项目年度支持计划，报送主管院领导审批。审批通过后，项目经费由财务处统一发放至项目组。

第四章 组织实施

第十一条 各科研单元项目组负责项目组织实施工作，包括落实自筹经费，控制项目进展，对研究过程中遇到的技术问题提出解决措施，按期完成项目验收等。

第十二条 项目组应制定从设计图纸、部件加工和采购、工艺安装等各环节的技术及管理规范，形成完整齐全的档案。

第十三条 项目实施期间，若因科研工作变化、技术方案遇到难以克服的困难等客观原因，不能继续实施时，项目组应及时停止项目并向资产与条件保障处报告，经审核后调整或终止项目，清理财务账目，交回剩余经费。

第十四条 项目未能按时完成任务时，项目组应在项目执行期满前3个月内向资产与条件保障处报告，说明已完成内容、财务收支情况、延期原因、拟采取的补救措施和新的完成时限等。资产与条件保障处组织评审后决定是否延期或终止。

第五章 验收管理

第十五条 项目完成后，项目组应按合肥研究院有关档案管理规定，完备相关技术文件、财务决算报告等，并于1个月内向资产与条件保障处申请验收。

第十六条 资产与条件保障处审核项目组提交的申请验收材料，组织专家按照《实施方案》进行验收。根据项目验收专家组的验收意见，提出“通过验收”、“项目结题”或“不通过验收”的结论。

（一）通过验收：全面完成《实施方案》规定的各项任务，技术文件等档案齐全、经费使用合理。

（二）项目结题：项目基本完成，但因客观原因不能完全实现预定功能或不能达到规定技术指标，项目组及时向资产与条件保障处申请结题。资产与条件保障处组织专家现场测试、审核财务支出等后按项目结题处理，并根据专家意见收回剩余经费。

（三）项目存在下列情况之一者，不通过验收，并全部收回剩余经费；项目负责人五年内不得申报类似仪器设备研究项目：

1. 因人为因素、管理不善等主观原因未能实现《实施方案》规定的任务；

2. 项目执行期满1年后仍未能通过验收或结题；

3. 技术文件等档案不齐全，管理混乱，提供的资料或数据不真实；

4. 支出与预算严重不符，经费使用不合理。

第六章 经费管理

第十七条 项目预算编制坚持目标相关性、政策相符性和经济合理性原则，包括收入预算与支出预算。支出预算应当对各项支出的主要用途和测算理由等进行说明。

第十八条 项目经费要求专款专用，主要用于与项目活动相关的费用，包括设备费、材料费、加工费、测试化验费、劳务费等。

第十九条 项目负责人对经费使用的真实性、合法合规性和相关性承担直接责任。

第七章 附 则

第二十条 已获得中国科学院支持的类似项目，不得再重复申报本办法支持的项目。

第二十一条 参与评审的所有人员应当遵守相关法律、法规和政策，按照有关规定和管理办法行使权力、履行职责。

第二十二条 本办法自发布之日起试行，由资产与条件保障处负责解释，未尽事宜按照国家及中国科学院相关规定执行。

（此件主动公开）

| 中国科学院合肥物质科学研究院 | 2021年10月18日印发 |
| --- | --- |